Перечень объектов

транспортной и инженерной инфраструктуры,

созданных (реконструированных) в Угловском районе в 2016 году

- Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источники финанси-рования | Полная стоимость строительства (тыс. руб.) | Выполнено в 2016 г. | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога подъезд к с. Бор-Кособулат | с Бор-Кособулат | Федеральный краевой бюджет | 29595,9 | 29595,9 | Строительство |
| 2 | Автомобильная дорога подъезд к пос. Тополинский Лесхоз | пос. Тополинский Лесхоз | Федеральный бюджет | 95054,1 | 89174,9 | Строительство |
| 3 | Автомобильная дорога Угловское - Шадруха | Км0+00-30+00 | краевой бюджет | 25281,2 | 14913,1 | Ремонт 6,46 км дорог |
| 4 | Автомобильная дорога Круглое – Лаптев Лог – Топольное – гр. Рес. Казахстан | Км 29+300-30+800 | краевой бюджет | 4574,5 | 4574,5 | Ремонт щебеночного покрытия при ч/с |
| 5 | А/д Мирный-Павловка-Алексеевка | Км 0+00-4+00 | Федеральный краевой бюджет | 52868,6 | 52868,6 | Строительство дорог: 4 км щебеночного покрытия, 155 м асфальтового покрытия |
| 6 | Автомобильные дороги внутри населенных пунктов | с. Угловское ул. Свердлова от дома № 121 до пересечения с пер. Пушкина | краевой, местный бюджет | 1445,6 | 1445,6 | Устройство щебеночного покрытия |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источники финанси-рования | Полная стоимость строительства (тыс. руб.) | Выполнено в 2016 г. | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения | с. Озерно-Кузнецово | Федеральный краевой, местный бюджеты | 79693,90 | - | В 2014-2015 гг. освоены работы по двум этапам объекта, реализация 3 этапа запланирована на 2017 год. |