План создания объектов

транспортной и инженерной инфраструктуры

в Угловском районе в 2021 г. и на период до 2023 г.

1. Объекты инженерной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финанси-рования | Полная стоимость объекта (тыс. руб.) | Период реализации объекта | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система централизованного водоснабжения | с. Угловское Угловского района Алтайского края | средства краевого и местного бюджетов | 2100,0 | 2021 | Капитальный ремонт водонапорной башни |
| в рамках концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов водоснабжения |
| 2 | Замена участка водопроводной сети | с. Угловское по ул. Садовая от дома № 56 до ул.Мамонтова, по ул. Мамонтова от дома № 46 до №53 | Внебюджетные средства | 236,7 | 2021 |  |
| 3 | Замена участка водопроводной сети | с.Угловское от дома № 53 по ул.Мамонтова до ул.Чапаева | Внебюджетные средства | 251 | 2022 |  |
| 4 | Замена участка водопроводной сети | пос. Мирный по ул.Сосновая от дома № 1 до дома № 7 | Внебюджетные средства | 285,4 | 2023 |  |
| 5 | Замена насоса (ЭЦВ 10-63-110) | скажина № 2 с. Угловское | Внебюджетные средства | 110,2 | 2021 |  |
| 6 | Замена насоса (ЭЦВ 6-6,3-85) | скажина с. Беленькое | Внебюджетные средства | 37,2 | 2021 |  |
| 7 | Замена насоса (ЭЦВ 6-25-100) | скажина с. Лаптев Лог | Внебюджетные средства | 62 | 2022 |  |
| 8 | Замена насоса (ЭЦВ 10-65-110) | скажина с. Угловское | Внебюджетные средства | 114 | 2022 |  |
| 9 | Замена насоса (ЭЦВ 6-10-80) | скажина с. Шадруха | Внебюджетные средства | 39,7 | 2023 |  |
| 18 | Замена насоса (ЭЦВ 6-6,3-85) | скажина с. Борисовка | Внебюджетные средства | 39,5 | 2023 |  |

2. Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источники финанси-рования | Полная стоимость объекта (тыс. руб.) | Планируется к выполнению в 2021 г. | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения | с. Угловское по ул. Октябрьская от дома №2 до дома №22 в Угловском районе | краевой, местный бюджеты | 1282,41 | 1282,41 | ремонт автодороги с устройством щебневого покрытия |
| 2 | Ремонт Автомобильная дорога Круглое -Лаптев Лог - Топольное- гр. Респ. Казахстан | км 28+200- км 36+445 | краевой бюджет | 37791 | 10000 | ЩПС С5 - 13 505 тн дор. знаки 28 шт дор стойки 126 мп |
| 3 | Восстановление автомобильной дороги Круглое - Лаптев Лог - Топольное - гр. Казахстана | км22+400-км28+200 | краевой бюджет | 8700 | 4500 | ЩПС С5 - 2784 тн |
| 4 | Восстановление автомобильной дороги Угловское-Симоново –Валовой Кордон | км13+000-км15+000 и км17+000-км19+000 | краевой бюджет | 6000 | 3000 | ЩПС С5 - 1920 тн |
| 5 | Восстановление автомобильной дороги Рубцовск-Угловское-Михайловское | км 76+600-км 78+600 | краевой бюджет | 15200 | 7600 | ОМС - 2282 тн (фр 4-16 - 1093 тн, песок Усть таловка - 1079 тн) Эмульсия - 11,2 тн ЩПС - 1459 тн |
| 6 | Восстановление автомобильной дороги Подъезд к Озерно-Кузнецовскому лесхозу | км 0+000-км2+600 | краевой бюджет | 3900 | 3900 | ЩПС С5 - 1248 тн |

| № | Наименование объекта | Местонахож-дение объектов | Источники финанси-рования | Полная стоимость объекта (тыс. руб.) | Планируется к выполнению в 2022 г. | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт Автомобильная дорога Круглое -Лаптев Лог - Топольное- гр. Респ. Казахстан | км 28+200- км 36+445 | краевой бюджет | 37791 | 27791 | ЩПС С5 - 13 505 тн дор. знаки 28 шт дор стойки 126 мп |
| 2 | Восстановление автомобильной дороги Круглое - Лаптев Лог - Топольное - гр. Казахстана | км22+400-км28+200 | краевой бюджет | 8700 | 4200 | ЩПС С5 - 2784 тн |
| 3 | Восстановление автомобильной дороги Угловское-Симоново –Валовой Кордон | км13+000-км15+000 и км17+000-км19+000 | краевой бюджет | 6000 | 3000 | ЩПС С5 - 1920 тн |
| 4 | Восстановление автомобильной дороги Рубцовск-Угловское-Михайловское | км 76+600-км 78+600 | краевой бюджет | 15200 | 7600 | ОМС - 2282 тн (фр 4-16 - 1093 тн, песок Усть таловка - 1079 тн) Эмульсия - 11,2 тн ЩПС - 1459 тн |